PROJECT CHARTER

# SaaS de Optimización de Inventario para Retail Deportivo

Evaluación de viabilidad comercial y técnica de una plataforma diseñada para maximizar la rotación de productos y anticipar quiebres de stock en tiendas deportivas de alto flujo.

# 1. Nombre y Descripción del Proyecto

Nombre del proyecto:

SaaS de Optimización de Inventario para Retail Deportivo

Resumen general:

El proyecto consiste en el desarrollo y evaluación de una plataforma SaaS (Software as a Service) orientada a la gestión inteligente de inventario para cadenas de tiendas deportivas de alto flujo. La solución busca anticipar quiebres de stock y reducir el sobre-stock mediante datos en tiempo real y modelos de predicción de demanda, reemplazando los procesos manuales y las hojas de cálculo que hoy usan los operadores para tomar decisiones de reposición.

# 2. Propósito o Caso de Negocio

El proyecto responde a tres problemas concretos detectados en el retail deportivo de alto flujo:

- Quiebres de stock: las tiendas deportivas pierden hasta un 12% de sus ventas potenciales por falta de productos clave durante temporadas de alta demanda.

- Sobre-stock ineficiente: el exceso de inventario inmoviliza capital y genera obsolescencia, especialmente en categorías estacionales.

- Gestión manual: los operadores dependen de hojas de cálculo y criterios subjetivos, sin datos en tiempo real que respalden sus decisiones.

Al resolver estos problemas, la plataforma busca liberar capital inmovilizado, reducir ventas perdidas por quiebre de stock y estandarizar la toma de decisiones de reposición con base en datos, en lugar de en el criterio individual de cada operador.

# 3. Objetivos Medibles (Metodología SMART)

Los siguientes objetivos son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido:

- Reducir en un 30% los quiebres de stock de productos clave en las tiendas piloto durante los primeros 6 meses de implementación.

- Disminuir en un 20% el capital inmovilizado en sobre-stock estacional dentro del primer semestre de uso de la plataforma.

- Lograr que al menos el 80% de las decisiones de reposición se basen en las recomendaciones del sistema (en lugar de hojas de cálculo manuales) hacia el final del primer trimestre.

- Entregar un MVP funcional, evaluado con al menos 2 tiendas piloto, en un plazo de 4 meses desde el inicio del proyecto.

# 4. Alcance Básico

Incluye (entregables principales):

- Módulo de visualización de inventario en tiempo real por tienda y por SKU.

- Modelo predictivo de demanda para alertar quiebres y sobre-stock con anticipación.

- Panel de recomendaciones de reposición para reemplazar el criterio manual.

- Informe de viabilidad comercial y técnica de la plataforma (evaluación de costos, esfuerzo de implementación y potencial de adopción).

- Piloto funcional en un número acotado de tiendas para validar resultados.

Excluye (fuera del alcance):

- Integración completa con todos los sistemas ERP o de punto de venta existentes en la cadena; solo se contempla una integración piloto acotada.

- Automatización total de las órdenes de compra a proveedores; el sistema entrega recomendaciones, pero la decisión final queda en manos del operador.

- Expansión a otras categorías de retail fuera del rubro deportivo durante esta etapa del proyecto.

- Desarrollo de una app móvil dedicada; la plataforma se entrega en su primera etapa como aplicación web.

# 5. Datos Generales

| Tipo de propuesta Propuesta Estratégica | Categoría SaaS B2B |
| --- | --- |